PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY ZBICZNO OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 - 2025

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy | Sposób realizacji | Terminy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup pętli indukcyjnej | Koordynator ds. dostępności | Przygotowanie zapytania ofertowego | Do końca 2024 r. |
| 2. | Zakup tabletu – urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego Usługa tłumacza języka migowego on-line | Koordynator ds. dostępności Pracownik ds. obsługi informatycznej urzędu | Przygotowanie zapytania ofertowego | Do końca 2025 r. |
| 3. | Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach | Koordynator ds. dostępności Referat GKB | Przygotowanie zapytania ofertowego | Do końca 2024 r. |
| 4. | Zakup tablic informacyjno – komunikacyjnych | Koordynator ds. dostępności | Przygotowanie zapytania ofertowego | Do końca 2025 r. |
| 5. | Zakup tabliczek przydrzwiowych z oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille | Koordynator ds. zapewnienia dostępności | Przygotowanie zapytania ofertowego | Do końca 2025 r. |
| 6. | Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego | Koordynator ds. zapewnienia dostępności Referat GKB | Oznakowanie poziome i pionowe miejsca postojowego | Do końca 2024 r. |
| 7. | Zapewnienie korzystania z toalety przez osoby niepełnosprawne | Koordynator ds. zapewnienia dostępności Referat GKB | Remont i adaptacja sanitariatu | Do końca 2025 r. |
| 8. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy | Koordynator ds. zapewnienia dostępności | Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu | Marzec 2025 r. |
| 9. | Szkolenia dla członków zespołu ds. dostępności | Kadry | Zapewnienie członkom zespołu możliwych szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Realizacja w całym okresie działania |
| 10. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjnej, komunikacyjnej | Koordynator ds. zapewnienia dostępności | Podanie w BIP informacji adresowych i kontaktowych Koordynatora Dostępności w Urzędzie Gminy w Zbicznie | Realizacja w całym okresie działania |
| 11. | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też komunikacyjnej i alternatywnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z jednostkami użyteczności publicznej Gminy Zbiczno | Koordynator ds. zapewnienia dostępności Pracownik ds. obsługi informatycznej urzędu | Umieszczenie na stronie internetowej i na BIP ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też komunikacyjnej i alternatywnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z jednostkami użyteczności publicznej Gminy Zbiczno | Realizacja w całym okresie działania |
| 12. | Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1. | Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych | Wyznaczenie osób w każdym referacie, na samodzielnych stanowiskach i jednostkach podległych, które będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych przekazywanych do publikacji | We własnym zakresie, w ramach obowiązków służbowych |

/-/ Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska